Anexo A

*Historia técnica 01: Diseñar la Base de datos*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA TÉCNICA | |
| Número: HT01 | **Nombre de la Historia:** Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. |
| Usuario: Desarrollador | **Sprint Asignado:** 1 |
| Puntos Estimados: 20 | **Puntos Reales: 20** |
| Descripción: Como desarrollador necesito diseñar la Base de Datos para que los datos perduren en el tiempo. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Brindar las características de integridad, consistencia, redundancia y seguridad. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HT01-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Brindar las características de integridad, consistencia, redundancia y seguridad. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha: 19/11/2020** |
| Descripción: Verificar que la base Brinde las características de integridad, consistencia, redundancia y seguridad. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Debe visualizarse un modelo lógico. | |
| Pasos de Ejecución:   * Verificar si las características satisfacen al scrum master. | |
| Resultado Esperado: Se pueden guardar datos verdaderos, no existe redundancia de datos, los datos pueden ser coherentes al ingresarlos, en cuanto a la seguridad se restringe el acceso solo a un usuario. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 1 | **Número de Tarea:** HT01-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Identificación y creación de las colecciones en la base de datos | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio:19/11/2020 | **Fecha Fin: 22/11/2020** |
| Descripción: Se analizará el problema identificando las entidades y se crearán las colecciones de acuerdo con cada entidad. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificación de las tablas y relaciones. | |

*Historia técnica 03: Establecer estándar de interfaz de usuario*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA TÉCNICA | |
| Número: HT03 | **Nombre de la Historia:** Como desarrollador necesito establecer estándar de la interfaz de usuario. |
| Usuario: Desarrollador | **Sprint Asignado: 2** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales:** 11 |
| Descripción: Como Desarrollador, necesito establecer el estándar interfaz de usuario para tener una interfaz como guía en su posterior codificación. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que los diseños mantengan la imagen corporativa del Portal de Ciencias | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HT03-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como desarrollador necesito establecer estándar de la interfaz de usuario. |
| Nombre de la Prueba: Verificar que los diseños mantengan la imagen corporativa de la PORTAL DE CIENCIAS | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Los diseños presentados se rijan a la imagen corporativa de la PORTAL DE CIENCIAS. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Tener la imagen corporativa de la PORTAL DE CIENCIAS | |
| Pasos de Ejecución:   * Comparar las fuentes. * Comparar los colores utilizados * Comparar la posición de los elementos. | |
| Resultado Esperado: Los diseños presentados se rigen a la imagen corporativa de la PORTAL DE CIENCIAS | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 2 | **Número de Tarea:** HT03-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como desarrollador necesito establecer estándar de la interfaz de usuario. | |
| Nombre de la Tarea: Crear las interfaz genérica que contenga una cabeceray un pie. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear la vista en html genérica que sea la cabecera y el pié de página | |
| Pruebas de Aceptación:   * Vista creada | |

*Historia de usuario 01*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página principal del portal web PORTAL DE CIENCIAS para mostrar informacion. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado:** 2 |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página principal del portal web PORTAL DE CIENCIAS para mostrar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU01-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página principal del portal web PORTAL DE CIENCIAS para mostrar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina principal. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Pagina en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla Principal del Portal Web PORTAL DE CIENCIAS. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 2 | **Número de Tarea:** HU01-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página principal del portal web PORTAL DE CIENCIAS para mostrar informacion. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la pagina web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 02*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU02 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Laboratorios para mostrar información. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado:** 2 |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página Laboratorios para mostrar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU02-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Laboratorios para mostrar información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina principal. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla Laboratorios | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 2 | **Número de Tarea:** HU02-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página Laboratorios para mostrar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la pagina web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 03*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU03 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Pregrado Vigente para mostrar información. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 3** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página Pregrado Vigente para mostrar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU03-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Pregrado Vigente para mostrar información.. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina de misión y vision | |
| Condiciones de Ejecución:   * Pagina en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla Pregrado Vigente | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 3 | **Número de Tarea:** HU03-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página Pregrado Vigente para mostrar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la pagina web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 04*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU04 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Postgrados para mostrar información. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 3** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página Postgrados para mostrar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU04-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Postgrados para mostrar información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina objetivos | |
| Condiciones de Ejecución:   * Pagina en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla postgrados | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 3 | **Número de Tarea:** HU04-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página Postgrados para mostrar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la pagina web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 05*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU05 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Grupos para mostrar informacion. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 3** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página Responsabilidades para mostrar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU05-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página grupos para mostrar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina grupos | |
| Condiciones de Ejecución:   * Pagina en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla grupos | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 3 | **Número de Tarea:** HU05-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página grupos para mostrar informacion. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 06*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU06 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página convenios para mostrar información. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 3** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página convenios para mostrar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU06-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página convenios para mostrar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina convenios | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla convenios | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 3 | **Número de Tarea:** HU06-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página convenios para mostrar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 07*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU07 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página proyectos para mostrar información. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 4** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página proyectos para mostrar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU07-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página proyectos para mostrar información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la pagina proyectos | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla proyectos | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 4 | **Número de Tarea:** HU07-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página proyectos para mostrar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 08*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU08 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Estudiantes para mostrar informacion. |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 4** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 1**2 |
| Descripción: Como usuario externo deseo Visualizar la página Estudiantes para mostrar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU08-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo Visualizar la página Estudiantes para mostrar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario externo. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario externo debe ver la página Estudiantes | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla Estudiantes | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 4 | **Número de Tarea:** HU08-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo Visualizar la página Estudiantes para mostrar informacion. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 9*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU9 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo visualizar la información de noticias para mostrar información |
| Usuario: Externo | **Sprint Asignado: 4** |
| Puntos Estimados: 20 | **Puntos Reales:** 24 |
| Descripción: Como usuario externo deseo visualizar la información de noticias para mostrar información | |
| Pruebas de Aceptación:   * Información de noticias | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU9-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario externo deseo visualizar la información de noticias para mostrar información |
| Nombre de la Prueba: Información de noticias | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario externo pueda ver las noticias. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Pagina en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar a la pagina web | |
| Resultado Esperado: La información de noticias se muestra en la pantalla | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 4 | **Número de Tarea:** HU9-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario externo deseo visualizar la información de noticias para mostrar información | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan ver la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 10*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU10 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo iniciar sesión para gestionar mi información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 5** |
| Puntos Estimados: 20 | **Puntos Reales: 24** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo iniciar sesión para gestionar mi información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar a la página respectiva de administración del sistema según el usuario logueado | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU10-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo iniciar sesión para gestionar mi información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario administrador. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario debe loguearse en el sistema. | |
| Condiciones de Ejecución:   * El mail del usuario debe estar registrado en la base de datos | |
| Pasos de Ejecución:   * lngresar a la página de inicio de sesión * Ingresar el mail del usuario en su respetivo campo * Ingresar la contraseña en su respetivo campo * Clic en iniciar sesión | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla principal respectiva según el tipo de usuario. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 5 | **Número de Tarea:** HU10-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo iniciar sesión para gestionar mi información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear las entidades y clases que permitan autenticarse. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se deben crear las clases de acuerdo a las entidades existentes para loguearse | |
| Pruebas de Aceptación:   * Clases y método existentes para loguearse. | |

*Historia de usuario 11*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU11 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 5** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU11-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario administrador. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario administrador debe ver la página principal de administración | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla de misión y visión | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 5 | **Número de Tarea:** HU11-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 12*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU12 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 5** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU12-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario administrador. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario administrador debe ver la página autoridades | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla principal de autoridades | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 5 | **Número de Tarea:** HU12-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 13*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU13 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 6** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU13-PA01 | **Nombre de la Historia** Como usuario administrador deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario administrador. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario administrador debe ver la página escuelas | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla escuelas | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 6 | **Número de Tarea:** HU13-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 14*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU14 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 6** |
| Puntos Estimados: 20 | **Puntos Reales:** 24 |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Informacion de directivo modificada | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU14-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Informacion de directivo modificada | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda modificar informacion de escuelas. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página directivos * Click en modificar | |
| Pasos de Ejecución:   * Llenar los campos * Clic Modificar | |
| Resultado Esperado: La informacion de escuelas se ha modificado con éxito en la base de datos. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 6 | **Número de Tarea:** HU14-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 15*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU15 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página carreras para gestionar información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 6** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar página carreras para gestionar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU15-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página carreras para gestionar información |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como administrador | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda ingresar a la vista de carreras. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página carreras | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic Usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de carreras se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 6 | **Número de Tarea:** HU15-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar página carreras para gestionar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 16*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU16 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 6** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 8** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU16-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como administrador | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda modificar informacion de carreras | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página carreras | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar Usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de carreras se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 6 | **Número de Tarea:** HU16-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 17*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU17 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página maestrías para gestionar información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 16** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar página maestrías para gestionar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU17-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar página maestrías para gestionar información.. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como administrador | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda ingresar a la vista de maestrías. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic Noticias | |
| Resultado Esperado: La información de maestrías se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 16 | **Número de Tarea:** HU17-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar página maestrías para gestionar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 18*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU18 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 16** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 6** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como administrador | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU18-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como administrador | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda modificar información de maestrías | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página maestrías | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar maestrías * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de maestrías se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 16 | **Número de Tarea:** HU18-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar información de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 19*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU19 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 7** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU19-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario administrador pueda ingresar a la vista de usuarios | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página categoría de usuarios | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic en usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de usuarios se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU26-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar usuarios para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 20*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU20 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 7** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU20-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página categorías de usuarios | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar usuarios * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de usuarios se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 7 | **Número de Tarea:** HU20-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar información de categorías de menú para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 21*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU21 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU21-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página enlaces de asociaciones | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic asociaciones | |
| Resultado Esperado: La información de asociaciones se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU21-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 22*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU22 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU22-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción Como usuario administrador deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página asociaciones | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar asociaciones * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de asociaciones se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU22-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 23*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU23 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU23-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página descargas | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic integrantes de asociación | |
| Resultado Esperado: La informacion de integrantes de asociación se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU23-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 24*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU24 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU31-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página descargas | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar integrantes de asociación * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de integrantes de asociación se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU24-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 25*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU25 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar noticias para gestionar su información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU25-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar noticias para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic noticias | |
| Resultado Esperado: La informacion de noticias se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU25-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario administrador deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |

*Historia de usuario 26*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU26 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción Como usuario administrador deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU26-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar noticias * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de noticias se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 8 | **Número de Tarea:** HU26-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 27*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU27 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU27-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de parametrización general para gestionar informacion. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página contenido de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic contenido de noticias | |
| Resultado Esperado: La informacion de contenido de noticias se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 9 | **Número de Tarea:** HU27-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 28*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU28 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU28-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la contenido de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic contenido de noticias | |
| Resultado Esperado: La información de tipos de contenido de noticias se modifica | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 9 | **Número de Tarea:** HU28-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 29*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU29 | **Nombre de la Historia** **Como usuario administrador deseo visualizar slider para gestionar su información.** |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU29-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar slider para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de usuario | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar slider | |
| Resultado Esperado: La información de slider se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 9 | **Número de Tarea:** HU29-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 30*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU30 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU30-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic tipos de autoridades | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de autoridades se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU30-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |

*Historia de usuario 31*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU31 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU31-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar tipos de usuarios * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de usuarios se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 9 | **Número de Tarea:** HU31-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 32*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU32 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de usuario para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 10** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de usuario para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU32-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de usuario para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de usuario para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar tipos de usuarios * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de usuarios se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU31-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de usuario para gestionar información | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 33*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU33 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de autoridades para gestionar información. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 10** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de autoridades para gestionar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU33-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de autoridades para gestionar información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de autoridades para gestionar información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clictipos de autoridades | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de autoridades se lista | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU33-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de autoridades para gestionar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para mostrar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 34*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU34 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de autoridades para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 10** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de autoridades para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU34-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de autoridades para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de autoridades para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar tipos de autoridades * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de autoridades se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU38-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar tipos de autoridades para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 35*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU35 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de multimedia para gestionar informacion. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 10** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de multimedia para gestionar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU35-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de multimedia para gestionar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de multimedia para gestionar informacion. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de multimedia | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic tipos de multimedia | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de multimedia se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU35-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de multimedia para gestionar informacion. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |

*Historia de usuario 36*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU36 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 10** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU36-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de multimedia | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar tipos de multimedia * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de multimeida se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 10 | **Número de Tarea:** HU36-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 37*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU37 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de noticias para gestionar informacion. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 16** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de noticias para gestionar informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU37-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de noticias para gestionar informacion. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de noticias para gestionar informacion. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic tipos de noticias | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de noticias se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 16 | **Número de Tarea:** HU37-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo visualizar la página de tipos de noticias para gestionar informacion. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 38*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU38 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Administrador | **Sprint Asignado: 11** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU38-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario administrador deseo modificar tipos de multimedia para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario administrador deseo modificar tipos de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar tipos de noticias * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de noticias se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 11 | **Número de Tarea:** HU38-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario administrador deseo modificar tipos de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 39*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU39 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo iniciar sesión para gestionar mi información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 11** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo iniciar sesión para gestionar mi información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar a la página respectiva de administración del sistema según el usuario logueado | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU39-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo iniciar sesión para gestionar mi información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario editor. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario debe loguearse en el sistema. | |
| Condiciones de Ejecución:   * El mail del usuario debe estar registrado en la base de datos | |
| Pasos de Ejecución:   * lngresar a la página de inicio de sesión * Ingresar el mail del usuario en su respetivo campo * Ingresar la contraseña en su respetivo campo * Clic en iniciar sesión | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla principal respectiva según el tipo de usuario. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 11 | **Número de Tarea:** HU39-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo iniciar sesión para gestionar mi información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear las entidades y clases que permitan autenticarse. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se deben crear las clases de acuerdo a las entidades existentes para loguearse | |
| Pruebas de Aceptación:   * Clases y método existentes para loguearse. | |

*Historia de usuario 40*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU40 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 11** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU40-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario editor. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario editor debe ver la página principal de administración | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla de misión y visión | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint:11 | **Número de Tarea:** HU40-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 41*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU41 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 11** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU41-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página autoridades para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario editor. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario editor debe ver la página autoridades | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla principal de autoridades | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint:11 | **Número de Tarea:** HU41-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar página misión y visión para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 42*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU42 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 11** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 10** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingresar al sistema como usuario externo | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU42-PA01 | **Nombre de la Historia** Como usuario editor deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. |
| Nombre de la Prueba: Ingresar al sistema como usuario editor. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El usuario editor debe ver la página escuelas | |
| Condiciones de Ejecución:   * Página en el servidor | |
| Pasos de Ejecución:   * Ingresar la dirección de la web | |
| Resultado Esperado: El usuario debe poder ingresar a la pantalla escuelas | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 11 | **Número de Tarea:** HU42-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar la información de escuelas para gestionar la información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para acceder a los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe Crear los métodos que permitan visualizar la página web | |
| Pruebas de Aceptación:   * Método o transacción creado. | |

*Historia de usuario 43*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU43 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 16** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Información de directivo modificada | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU43-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Informacion de directivo modificada | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda modificar información de escuelas. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página escuelas * Click en modificar | |
| Pasos de Ejecución:   * Llenar los campos * Clic Modificar | |
| Resultado Esperado: La informacion de escuelas se ha modificado con éxito en la base de datos. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 16 | **Número de Tarea:** HU43-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo modificar información de escuelas para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 44*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU44 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página carreras para gestionar información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado:12** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 10** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar página carreras para gestionar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU44-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página carreras para gestionar información |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como editor | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda ingresar a la vista de carreras. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página carreras | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic Usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de carreras se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 12 | **Número de Tarea:** HU44-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo visualizar página carreras para gestionar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 45*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU45 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 12** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 8** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU45-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como editor | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda modificar informacion de carreras | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página carreras | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar Usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de carreras se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 12 | **Número de Tarea:** HU45-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar información de carreras para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 46*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU46 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página maestrías para gestionar información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 12** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar página maestrías para gestionar información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU46-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar página maestrías para gestionar información.. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como editor | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda ingresar a la vista de maestrías. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic Noticias | |
| Resultado Esperado: La información de maestrías se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 12 | **Número de Tarea:** HU46-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar página maestrías para gestionar información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 47*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU47 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 7** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 6** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como editor | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU18-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de maestrías para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como editor | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda modificar información de maestrías | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página maestrías | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar maestrías * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de maestrías se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 12 | **Número de Tarea:** HU47-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar información de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 48*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU48 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 12** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU48-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar usuarios para gestionar información su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Se comprobará que un usuario editor pueda ingresar a la vista de usuarios | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página categoría de usuarios | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic en usuarios | |
| Resultado Esperado: La información de usuarios se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 12 | **Número de Tarea:** HU48-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo visualizar usuarios para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 49*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU49 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 13** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU49-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de usuarios para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página categorías de usuarios | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar usuarios * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de usuarios se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 13 | **Número de Tarea:** HU49-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar información de categorías de menú para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 50*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU50 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 8** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU50-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página enlaces de asociaciones | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic asociaciones | |
| Resultado Esperado: La información de asociaciones se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 13 | **Número de Tarea:** HU50-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar asociaciones para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 51*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU51 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 13** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU51-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción Como usuario editor deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página asociaciones | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar asociaciones * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de asociaciones se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 13 | **Número de Tarea:** HU51-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar información de asociaciones para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 52*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU52 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 13** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HT52-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página descargas | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic integrantes de asociación | |
| Resultado Esperado: La informacion de integrantes de asociación se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 13 | **Número de Tarea:** HU52-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo visualizar integrantes de asociación para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 53*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU53 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 13** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU53-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página descargas | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar integrantes de asociación * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La informacion de integrantes de asociación se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 13 | **Número de Tarea:** HU53-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar información de integrantes de asociación para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 54*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU54 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar noticias para gestionar su información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 14** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU54-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar noticias para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic noticias | |
| Resultado Esperado: La informacion de noticias se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 14 | **Número de Tarea:** HU54-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como usuario editor deseo visualizar noticias para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |

*Historia de usuario 55*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU55 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 14** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción Como usuario editor deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU55-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar noticias * Modificar campos * Aceptar | |
| Resultado Esperado: La información de noticias se modifca. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 14 | **Número de Tarea:** HU55-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 56*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU56 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 9** |
| Puntos Estimados: 5 | **Puntos Reales: 7** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU56-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar la página de parametrización general para gestionar informacion. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página contenido de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic contenido de noticias | |
| Resultado Esperado: La informacion de contenido de noticias se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 14 | **Número de Tarea:** HU56-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo visualizar contenido de noticias para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 57*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU57 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 14** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU57-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la contenido de noticias | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic contenido de noticias | |
| Resultado Esperado: La información de tipos de contenido de noticias se modifica | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 14 | **Número de Tarea:** HU57-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar contenido de noticias para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |

*Historia de usuario 58*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU58 | **Nombre de la Historia** **Como usuario editor deseo visualizar slider para gestionar su información.** |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado: 14** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU58-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo visualizar slider para gestionar su información. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de usuario | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic modificar slider | |
| Resultado Esperado: La información de slider se modifica. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 14 | **Número de Tarea:** HU58-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo visualizar slider para gestionar su información. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la informacion. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Verificar que la descarga se agregue en la base | |

*Historia de usuario 59*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HU59 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. |
| Usuario: Editor | **Sprint Asignado:15** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Ingreso como admin | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HU59-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como usuario editor deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. |
| Nombre de la Prueba: Ingreso como admin | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: Como usuario editor deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Ingresar a la página tipos de autoridades | |
| Pasos de Ejecución:   * Clic tipos de autoridades | |
| Resultado Esperado: La informacion de tipos de autoridades se muestra. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 15 | **Número de Tarea:** HU59-TI01 |
| Nombre de la Historia Como usuario editor deseo modificar slider para cambiar su registro en la base de datos. | |
| Nombre de la Tarea: Crear los métodos para agregar los registros de la base. | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: Se debe crear los métodos o transacciones que permitan agregar la información. | |

*Historia técnica 05*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HT05 | **Nombre de la Historia:** Como Director del Proyecto requiero el Manual de usuario del sistema. |
| Usuario: Desarrollador | **Sprint Asignado: 15** |
| Puntos Estimados: 10 | **Puntos Reales: 12** |
| Descripción: Como Director del Proyecto, requiero el Manual Técnico del Sistema. | |
| Pruebas de Aceptación:   * El manual de usuario tiene los pasos de ejecución del sistema | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HT05-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como Director del Proyecto, requiero el Manual Técnico del Sistema. |
| Nombre de la Prueba: El manual de usuario tiene los pasos de ejecución del sistema | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El manual de usuario tiene los pasos de ejecución del sistema | |
| Condiciones de Ejecución:   * Revisión del documento | |
| Pasos de Ejecución:   * Se verifica manual de visitante * Se verifica manual editor * Se verifica manual administrador | |
| Resultado Esperado: El manual brinda el contenido que se requiere. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 18 | **Número de Tarea:** HT05-TI01 |
| Nombre de la Historia: El manual de usuario tiene los pasos de ejecución del sistema | |
| Nombre de la Tarea: Crear toda la estructura y documentación del manual | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: El manual debe de ser documentado. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Se describe a detalle los pasos para ejecutar las tareas que envuelven el desarrollo del sistema | |

*Historia técnica 04*

|  |  |
| --- | --- |
| HISTORIA DE USUARIO | |
| Número: HT04 | **Nombre de la Historia:** Como Director del Proyecto requiero el Manual Técnico del sistema. |
| Usuario: Desarrollador | **Sprint Asignado: 19** |
| Puntos Estimados: 20 | **Puntos Reales: 23** |
| Descripción: Como director del proyecto necesito que se realice el manual de técnico para una guía al administrador del Sistema de gestión de procesos. | |
| Pruebas de Aceptación:   * El manual técnico está regido a una estructura que brinda todo el contenido acerca del desarrollo del portal web PORTAL DE CIENCIAS | |

|  |  |
| --- | --- |
| PRUEBA DE ACEPTACIÓN | |
| Código: HT05-PA01 | **Nombre de la Historia:** Como Director del Proyecto requiero el Manual Técnico del sistema. |
| Nombre de la Prueba: El manual técnico está regido a una estructura que brinda todo el contenido acerca del desarrollo del Sistema de gestión de procesos | |
| Responsable: Freddy Lema | **Fecha:** |
| Descripción: El manual técnico está regido a una estructura que brinda todo el contenido específico sobre el desarrollo del portal web Portal de Ciencias. | |
| Condiciones de Ejecución:   * Revisión del documento | |
| Pasos de Ejecución:   * Se verifica la especificación de requerimientos. * Se verifica la estimación del proyecto software. * Se verifica el estudio de factibilidad * Se verifica la Planificación. * Se verifica el Desarrollo de Historias de usuario e historias técnicas. | |
| Resultado Esperado: El manual brinda el contenido que se requiere. | |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| TAREA DE INGENIERÍA | |
| Sprint: 18 | **Número de Tarea:** HT05-TI01 |
| Nombre de la Historia: Como Director del Proyecto requiero el Manual Técnico del sistema. | |
| Nombre de la Tarea: Crear toda la estructura y documentación del manual | |
| Responsable: Freddy Lema | **Tipo de Tarea:** Desarrollo |
| Fecha Inicio: | **Fecha Fin:** |
| Descripción: El manual debe de ser documentado. | |
| Pruebas de Aceptación:   * Se describe a detalle las fases que envuelven el desarrollo del sistema | |

Hasta esta etapa se ha desarrollo el código de todo el sistema web del PORTAL DE CIENCIAS, donde todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas siendo exitosas en cada una de las historias de los 16 sprints en desarrollo. Las historias técnicas e historias de usuario han sido desarrolladas, y han sido aprobadas el proyecto. A continuación, se procede con la gestión del proyecto.

# **INTRODUCCIÓN**

La industria del reciclaje en la ciudad de Riobamba tiene entre sus actividades la recolección, manipuleo, pesaje y venta de residuos solidos que son de todo tipo entre los cuales están: papel, metal, cartón, vidrio, plástico, etc. La plataforma web para la gestión del reciclaje en la ciudad de Riobamba es un sistema informático que permite gestionar la información del reciclaje en la ciudad de Riobamba con un conjunto de funcionalidades que permiten realizar algunas actividades como publicaciones de personas recolectoras, personas recicladoras, mensajería, notificaciones, reportes y novedades acerca de la temática.

Este documento presenta las actividades que se realizaron para el desarrollo del sistema en cada una de sus fases que fueron llevadas a cabo bajo la metodología ágil Scrum.

**OBJETIVOS**

GENERAL

Elaborar el manual técnico el cual que sirva como una guía para verificar el cumplimiento y desarrollo de la plataforma para la gestión del reciclaje en la ciudad de Riobamba a través de la metodología Scrum.

## ESPECÍFICOS

* Recopilar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
* Realizar el estudio de factibilidad del sistema.
* Realizar el análisis y la gestión de Riesgos.
* Ejecutar el desarrollo del sistema basado en la metodología ágil Scrum.